FACILITYBRAIN

Product Requirements Document

PRD-001 · Versión 1.0 · MVP para Salida a Mercado

Julio 2026

Documento vivo de producto — control de versiones al final del documento

# 1. Resumen Ejecutivo

FacilityBrain es una plataforma SaaS que digitaliza la operación diaria de organizaciones que administran espacios físicos (locales, edificios, sedes), reemplazando WhatsApp, Excel y papel por un sistema centralizado con trazabilidad completa.

Este PRD define la versión que saldrá al mercado en las próximas 8-10 semanas, con el objetivo explícito de generar los primeros clientes de pago que financien el desarrollo de la plataforma completa (el proyecto de infraestructura mayor).

### Objetivo de negocio de esta versión

Conseguir 10-20 clientes pagando entre 60.000 y 250.000 COP/mes en un plazo de 90 días, validando el módulo de Incidencias/Mantenimiento como cuña de entrada.

### Decisión estratégica clave

En lugar de construir para 15 tipos de organización, este MVP se enfoca en UN vertical inicial (definido en el Capítulo 4) y UN módulo core (definido en el Capítulo 6). Esta restricción es intencional: es la diferencia entre lanzar en 2 meses o en 2 años.

### Qué contiene este documento

- Problema, mercado y estrategia de monetización

- Alcance exacto del MVP (qué se construye y qué se pospone)

- Historias de usuario y criterios de aceptación por módulo

- Modelo de datos y arquitectura técnica recomendada

- KPIs de producto y de negocio

- Roadmap y plan de salida al mercado

- Backlog priorizado de las primeras 8 semanas

# 2. El Problema y la Oportunidad

## 2.1 Cómo operan hoy estas organizaciones

La mayoría de negocios que administran un espacio físico (restaurantes, edificios, locales, clínicas pequeñas, gimnasios) gestionan sus procesos operativos con herramientas desconectadas:

- WhatsApp para reportar daños o incidencias

- Excel o cuadernos para controlar mantenimientos

- Carpetas físicas o Drive desordenado para documentos

- Llamadas y memoria para el seguimiento de proveedores

- Cero trazabilidad de quién hizo qué y cuándo

## 2.2 Costo oculto del problema

| Consecuencia | Impacto |
| --- | --- |
| Pérdida de información | Incidencias reportadas por WhatsApp se pierden en el chat |
| Falta de trazabilidad | No hay evidencia de cuándo se reportó ni cuándo se resolvió |
| Mantenimiento reactivo | Se repara cuando falla, no antes — mayor costo |
| Tiempo administrativo | Horas semanales armando reportes manuales para el dueño/junta |
| Proveedores no confiables | No hay historial de desempeño para decidir con quién trabajar |

## 2.3 Por qué ahora

Existen soluciones enterprise (ERP de facilities) que cuestan miles de dólares al mes y requieren implementaciones largas. No existe una opción simple, económica y de autoservicio para el negocio pequeño o mediano. Ese es el espacio que ocupa FacilityBrain.

# 3. Estrategia de Negocio y Monetización

## 3.1 Modelo de negocio

SaaS por suscripción mensual, con planes escalonados por número de ubicaciones/usuarios. Sin licencias anuales obligatorias al inicio — el objetivo es reducir la fricción de compra al máximo.

## 3.2 Planes propuestos

| Plan | Precio (COP/mes) | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Starter | $69.000 | 1 sede, hasta 3 usuarios, módulo de Incidencias |
| Pro | $149.000 | Hasta 3 sedes, 10 usuarios, Incidencias + Documentos |
| Business | $299.000 | Sedes ilimitadas, usuarios ilimitados, todos los módulos MVP + soporte prioritario |

Nota: los precios son punto de partida para validar disposición a pagar. Deben ajustarse tras las primeras 15-20 conversaciones de ventas reales.

## 3.3 Proyección simple

30 clientes en plan Pro ($149.000) = $4.470.000 COP/mes recurrente. Ese flujo, aunque modesto, ya es capital real reinvertible en el desarrollo del proyecto de infraestructura mayor, y además genera casos de éxito y aprendizaje de mercado.

## 3.4 Estrategia de adquisición inicial (sin equipo de ventas)

- Venta directa 1 a 1 en tu red de contactos operativos existente (restaurantes, edificios, proveedores que ya conoces)

- Oferta de fundador: 3 meses gratis a los primeros 10 clientes a cambio de feedback y testimonio

- Contenido educativo (LinkedIn/WhatsApp Business) mostrando el problema y la solución con casos reales

# 4. Foco de Mercado del MVP

De los ocho perfiles de organización identificados en la exploración inicial, este MVP se dirige a UNO solo. Esta es la decisión más importante del documento.

## 4.1 Criterio de selección

- Tú tienes experiencia operativa directa en ese vertical (ventaja de conocimiento y red de contactos)

- El proceso de "reportar-asignar-resolver" es frecuente (varias veces por semana, no una vez al mes)

- Hay un tomador de decisión claro y accesible (dueño o administrador, no un comité)

- El dolor es visible en dinero perdido o tiempo perdido, no solo "seria bueno tenerlo"

## 4.2 Vertical recomendado

Recomendación: administración de locales comerciales / restaurantes / pequeñas cadenas — por ser el segmento con ciclo de compra más corto, menor resistencia al cambio y mayor cercanía a tu experiencia en operaciones y proveedores.

Esta selección debe confirmarse contigo antes de iniciar desarrollo — es la entrada del Capítulo 14 (Backlog).

## 4.3 Expansión futura (fuera de alcance del MVP)

Conjuntos residenciales, edificios corporativos, clínicas, colegios y gimnasios quedan documentados como visión de largo plazo en el roadmap (Capítulo 12), pero no se construyen en esta fase.

# 5. Personas y Roles

## 5.1 Dueño / Administrador (comprador y usuario principal)

- Objetivo: saber qué está pasando en su operación sin tener que preguntar

- Frustración actual: se entera de los problemas tarde y sin evidencia

- Pantalla de inicio: Centro de Operaciones con resumen del estado general

- Acciones frecuentes: revisar incidencias abiertas, aprobar gastos de reparación, ver historial por sede

## 5.2 Encargado de sede / Supervisor

- Objetivo: reportar problemas rápido y sin fricción, idealmente desde el celular

- Pantalla de inicio: lista de tareas e incidencias de su sede

- Acciones frecuentes: crear ticket con foto, marcar como resuelto, subir evidencia

## 5.3 Técnico / Proveedor

- Objetivo: saber qué le asignaron, dónde y con qué prioridad

- Acciones frecuentes: recibir ticket asignado, actualizar estado, cerrar con evidencia

## 5.4 (Fase 2) Rol administrativo central / multi-sede

Para cadenas con varias sedes, un rol que consolida indicadores entre ubicaciones. Se documenta pero no se construye en el MVP.

# 6. Alcance del MVP

## 6.1 Qué SÍ incluye esta versión

- Módulo de Incidencias / Tickets (creación, asignación, evidencia fotográfica, cierre, historial)

- Centro de Operaciones (pantalla de inicio con resumen del estado y accesos rápidos)

- Gestión básica de usuarios y roles (Administrador, Encargado de sede, Técnico)

- Repositorio simple de documentos por sede (subir, ver, descargar)

- Notificaciones básicas (nuevo ticket, ticket asignado, ticket resuelto)

## 6.2 Qué NO incluye esta versión (explícitamente pospuesto)

- Inteligencia artificial (clasificación automática, predicciones, asistente conversacional)

- Gestión de permisos con QR

- Módulo de activos, inventario o presupuestos

- Marketplace de proveedores

- Integraciones con IoT

- Personalización de marca (branding) por cliente — se deja para cuando haya 10+ clientes pagando

- Apps nativas — la primera versión es web responsive, no apps de iOS/Android

Regla del MVP: si una función no ayuda a conseguir o mantener los primeros 10 clientes pagando, no se construye todavía.

# 7. Especificación Funcional por Módulo

## 7.1 Módulo de Incidencias / Tickets

### Historias de usuario

- Como encargado de sede, quiero crear un ticket con foto en menos de 30 segundos desde mi celular, para reportar un daño sin fricción.

- Como administrador, quiero ver todos los tickets abiertos de todas mis sedes en una sola pantalla, para saber qué necesita mi atención.

- Como técnico, quiero recibir notificación cuando me asignan un ticket, para no depender de que me llamen.

- Como administrador, quiero ver el historial completo de un local (todos los tickets pasados), para decidir si vale la pena invertir en mantenimiento mayor.

### Criterios de aceptación

- Un ticket tiene: título, descripción, foto (mínimo 1, máximo 5), sede, categoría, prioridad, estado, responsable asignado

- Estados posibles: Abierto → Asignado → En proceso → Resuelto → Cerrado

- Todo cambio de estado registra quién lo hizo y cuándo (trazabilidad)

- El sistema notifica por email/WhatsApp al responsable cuando se le asigna un ticket

- Un ticket cerrado no puede editarse, solo reabrirse con justificación

## 7.2 Centro de Operaciones (Home)

### Historias de usuario

- Como administrador, quiero ver al entrar un resumen del estado general (tickets abiertos, urgentes, resueltos esta semana), para no tener que entrar a cada módulo por separado.

### Criterios de aceptación

- Muestra: nombre de la organización, saludo, fecha, conteo de tickets por estado

- Acceso rápido a: crear ticket, ver documentos, ver sedes

- Carga en menos de 2 segundos con hasta 500 tickets históricos

## 7.3 Documentos

### Historias de usuario

- Como administrador, quiero subir contratos, pólizas y manuales por sede, para tenerlos disponibles cuando los necesite sin buscar en el correo.

### Criterios de aceptación

- Subida de PDF, imágenes y Word, máximo 20MB por archivo

- Organización por sede y categoría (contratos, facturas, manuales, otros)

- Buscador simple por nombre de archivo

## 7.4 Usuarios y Roles

### Criterios de aceptación

- El administrador puede invitar usuarios por email y asignarles rol y sede(s)

- Cada rol tiene permisos predefinidos y no editables en el MVP (se simplifica para lanzar rápido)

# 8. Modelo de Datos (Entidades Principales)

| Entidad | Atributos clave | Relación |
| --- | --- | --- |
| Organización | nombre, plan, fecha_registro | 1 - N Sedes |
| Sede | nombre, dirección, tipo | N - N Usuarios; 1 - N Tickets |
| Usuario | nombre, email, rol, sedes_asignadas | N - N Sedes |
| Ticket | título, descripción, categoría, prioridad, estado, sede_id, creado_por, asignado_a | N - 1 Sede |
| Evidencia | ticket_id, tipo(foto/doc), url, fecha | N - 1 Ticket |
| Documento | sede_id, nombre, categoría, url, subido_por | N - 1 Sede |
| Notificación | usuario_id, tipo, referencia_id, leído | N - 1 Usuario |

Este modelo está deliberadamente simplificado para el MVP. Campos como IoT, activos, presupuestos o clasificación por IA se agregan en fases posteriores sin romper esta base (ver Roadmap).

# 9. Arquitectura Técnica Recomendada

## 9.1 Principio de decisión

Para una versión que debe salir en 8-10 semanas y con equipo reducido, se recomienda priorizar velocidad de desarrollo y bajo costo operativo sobre arquitectura "perfecta". Se puede migrar cuando haya tracción real.

## 9.2 Stack sugerido

| Capa | Recomendación | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | Next.js + React | Rápido de construir, buen soporte de componentes |
| Frontend móvil | Web responsive primero; Expo/React Native en Fase 2 | Evita duplicar esfuerzo antes de validar mercado |
| Backend / DB | Supabase (Postgres + Auth + Storage) | Reduce trabajo de backend a semanas, no meses |
| Notificaciones | Email transaccional (Resend/SendGrid) + WhatsApp API en Fase 2 | Email es gratis y suficiente para validar |
| Hosting | Vercel (frontend) + Supabase Cloud | Cero DevOps al inicio |

## 9.3 Seguridad mínima viable

- Autenticación con email/contraseña y verificación de correo

- Aislamiento de datos por organización (row-level security en la base de datos)

- Backups automáticos diarios (nativos de Supabase)

# 10. UX y Sistema de Diseño

## 10.1 Principios de experiencia

- Simplicidad: el encargado de sede debe crear un ticket sin capacitación

- Mobile-first: la mayoría de reportes se harán desde el celular, parado frente al problema

- Evidencia visual: cada acción importante debe poder acompañarse de una foto

## 10.2 Pantallas mínimas del MVP

- Login / registro

- Centro de Operaciones (home)

- Lista de tickets (con filtros por estado, sede, prioridad)

- Detalle de ticket (historial, evidencia, cambio de estado)

- Crear ticket (flujo de máximo 3 pasos)

- Documentos por sede

- Gestión de usuarios (solo para administrador)

## 10.3 Referencias de diseño

Se recomienda mantener el lenguaje visual limpio inspirado en productos como Linear, Notion y Stripe: mucho espacio en blanco, tarjetas, tipografía clara, evitar la estética de "ERP antiguo".

# 11. KPIs de Producto y Negocio

## 11.1 KPIs de negocio (los que importan para financiar el proyecto grande)

| KPI | Meta a 90 días |
| --- | --- |
| Clientes pagando | 10 - 20 |
| MRR (ingreso recurrente mensual) | $1.500.000 - $3.000.000 COP |
| Tasa de conversión demo → cliente | ≥ 25% |
| Churn mensual | < 10% |

## 11.2 KPIs de producto

- Tiempo promedio para crear un ticket: menor a 30 segundos

- % de tickets con evidencia fotográfica: mayor a 80%

- Tiempo promedio de resolución de ticket

- Usuarios activos semanales / usuarios registrados (engagement)

# 12. Roadmap de Producto

| Fase | Contenido | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — MVP | Incidencias, Centro de Operaciones, Documentos, Usuarios | Semanas 1-8 |
| Fase 1 — Tracción | Permisos con QR, WhatsApp API, mejoras según feedback real | Meses 3-4 |
| Fase 2 — Expansión | Mantenimiento preventivo, branding por cliente, segundo vertical | Meses 5-8 |
| Fase 3 — Inteligencia | Clasificación automática de tickets, recomendaciones, reportes IA | Meses 9-12 |
| Fase 4 — Plataforma | Activos, presupuestos, proveedores, marketplace | Año 2 |
| Fase 5 — Facility OS | IoT, ecosistema completo multi-vertical | Año 3+ |

Este roadmap conecta directamente con la visión original de FacilityBrain como sistema operativo de infraestructura — cada fase se financia con los ingresos de la fase anterior.

# 13. Plan de Salida al Mercado

## 13.1 Semana 1-8: Construcción

- Desarrollo del MVP en paralelo a validación con 5-10 conversaciones de venta anticipada

- Reclutar 3-5 "clientes de diseño" que prueben la beta gratis a cambio de feedback semanal

## 13.2 Semana 9-12: Lanzamiento controlado

- Onboarding manual (tú acompañando personalmente los primeros registros)

- Oferta de fundador: 3 meses al precio actual congelado de por vida como early adopter

- Pedir testimonio y referido a cada cliente satisfecho

## 13.3 Mes 4 en adelante: Escalar adquisición

- Contenido de valor (casos reales, antes/después) en LinkedIn y WhatsApp Business

- Programa de referidos (1 mes gratis por cliente referido que se convierta)

- Evaluar canal de ventas outbound una vez validado el pitch con clientes reales

# 14. Backlog Priorizado — Próximas 8 Semanas

| # | Historia | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definir y confirmar vertical inicial (Cap. 4) | Crítica |
| 2 | Setup técnico: Next.js + Supabase + autenticación | Crítica |
| 3 | CRUD de Organización, Sede y Usuario | Crítica |
| 4 | Módulo de Tickets completo (crear, asignar, cerrar, evidencia) | Crítica |
| 5 | Centro de Operaciones (home con resumen) | Alta |
| 6 | Notificaciones por email | Alta |
| 7 | Módulo de Documentos por sede | Media |
| 8 | Pruebas con 3-5 clientes de diseño | Crítica |
| 9 | Ajustes según feedback real | Alta |
| 10 | Definir pricing final y checkout/cobro | Alta |

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Julio 2026 | Visión inicial, brainstorming de conceptos |
| 1.0 | Julio 2026 | PRD estructurado y enfocado en MVP de salida a mercado |

Próxima revisión sugerida: al confirmar el vertical inicial (Capítulo 4) y tras las primeras 5 conversaciones de venta.

15. Principios de Producto

Estos principios guían las decisiones del producto.

• Mobile First

• Evidencia antes que opinión

• Menos clics, mayor productividad

• Configuración sobre código

• Trazabilidad completa

• Arquitectura modular

• IA como asistente

16. North Star Metric

Operaciones Digitales Ejecutadas (ODE): suma de tickets, documentos, permisos, mantenimientos y demás procesos ejecutados.

17. Definition of Done del MVP

• Organizaciones y sedes

• Autenticación

• Roles

• Tickets

• Documentos

• Centro de Operaciones

• Notificaciones

• Producción

• 3 clientes piloto

• Sin errores críticos

18. Visión Estratégica

| Año | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 2026 | Validar MVP | 10-20 clientes |
| 2027 | Expandir | Operación digital |
| 2028 | IA | Automatización |
| 2029 | IoT | Edificios conectados |
| 2030+ | Facility OS | Plataforma integral |